## Slide 1
Sommaire :
1 : Contexte (explication du pourquoi du site)
2 : Présentation de l’équipe avec les roles de chacun.
3 : Méthodes de travail :
- Meeting avec le client => Cahier des charges
- Management agile =>
Découpage du projet en epic storie (car pas le temps en user storie) au premier sprint (d’une semaine), nous avons misé uniquement sur le fonctionnel. Indépendante pour éviter les conflits
=> Répartition des tâches.
2eme sprint : découpage du projet en US. Finalisation des fonctionnalités + design, + de travail de groupe
Mise en place de réunions quotidiennes (ce qu’on a terminé, ce qu’on va terminer auj)
Revue de code lors de pb persistant.
4: les outils utilisés :
-Balsamiq pour montrer au client le visuel avant de coder
-PowerAMC : pour la réalisation des diagrammes de classes
-Eclipse : IDE pour le dév back-end
-webStorm : IDE pour le dev front-end
-Postman : Test des rests controller
-nodeJS : serveur Angular
-gitKraken : mise en commun des données
-PostgreSQL (pgAdmin)
-Zoom : pour les meeting.

## Slide 2
5: Technologies utilisée : dessin explicatif entre le front-end et back-end avec les différentes technologies utilisées et les liens de communications entre elles
6: les choix lors du développement (pourquoi leaflet, pourquoi bootstrap font-awesome, primeng)
7: explication du succincte site : obj : les grandes foncitonnalités : les différentes utilisateurs (admin, user, supplier), explication les grands principes (mettre le powerAMC pour l’explication)
8: Les problèmes rencontrés et les solutions :
Timeout pour les get sur le géo localiseur.
Html : difficultés à centrer les éléments
Problème du marqueur quand on clique sur le moyen de transport
9: les améliorations : mise en place des itinéraires par route au lieu de vol, géolocalisation en direct, accéssibilité pour les téléphones portables, envoi de mail pour mdp oublié, calcul suivant plusieurs moyens de travail pour une seule réservation, véritable stockage de la photo ds la bdd.
Pas de sécurité sur les formulaires, % de batterie non utilisée, pas de vérification du solde client pour forcer la fin de trajet, tests unitaire,
10: sécurité (pas de sécu entre front et back) et entre utilisateur et back + mise en place de sécurité avec les hoteguard + connexion en post avec dto. Si site crypté, le mdp et login seront cachés. Base de données à crypter.
11: remerciements